**Aufforderung zu einem Angebot**

Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz begleitet seit 2015 die Vorbereitungen zur Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029.

In den Jahren 2016 und 2017 sind die Vorstudie und die Machbarkeitsstudie erstellt worden und im Jahr 2018 erfolgte die Vergabe an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal durch die Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft (DBG). Diese Dokumente sind als Download unter www.buga2029.blog zu finden.

Für Arbeiten in den Jahren 2019 und 2020 sind Konkretisierungen vorgesehen, die der zukünftigen Projekt-GmbH übergeben werden sollen. Dazu erwartet die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz Angebote von qualifizierten Planungs- und Landschaftsarchitektur-Unternehmen.

**1. Angebot und Frist**

Zu den in diesem Dokument benannten Leistungen bittet die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz um ein Angebot bis zum   
**19. Juli 2019, 12 Uhr per Mail als PDF in einem (!) Dokument an zeimentz@ea-rlp.de.**

Der Bieter ist bis zum 30.8.2019 an sein Angebot gebunden.

Die Darstellung des Angebotes muss entsprechend der hier definierten Arbeitspakete und in dieser Tabelle und mit den Angaben zu dem/den Bietern erfolgen. Es werden keine Fragen von möglichen Bietern zugelassen.

**2. Ausschlusskriterien für das Angebot**

Der Bieter bzw. das Angebot wird vom Verfahren ausgeschlossen, wenn folgendes nicht erfüllt wird:

1. Der Bieter muss Erfahrungen in den letzten 10 Jahren bei der **Vorbereitung** (Vorstudie oder Machbarkeitsstudie) mindestens einer Bundesgartenschau nachweisen.
2. Der Bieter muss Erfahrungen in den letzten 10 Jahren bei der **Planung** eines relevanten Teilprojektes bei mindestens einer Bundesgartenschau nachweisen.
3. Der Bieter muss Erfahrungen in den letzten 10 Jahren bei der **Umsetzung** eines relevanten Teilprojektes bei mindestens einer Bundesgartenschau nachweisen.
4. Die Zusendung des Angebotes erfolgt ohne Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters und ohne weitere Dokumente. (Nutzen Sie ausschließlich dieses Dokument.)
5. Das Angebot ist **fristgerecht und unterschrieben** eingereicht.

**3. Bewertung und Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis wird nach Kriterien ermittelt:

* Umfang und Ausführlichkeit der angebotenen Leistungen zu 60 Prozent
* Gesamtpreis zu 40 Prozent

Zu den Angeboten in den Arbeitspaketen werden Bewertungspunkte vergeben:

* 0 bis 3 Punkte: die Angaben sind lückenhaft und lassen keine umfassende und abschließende Erbringung der Leistung erwarten
* 4 bis 7 Punkte: Die Angaben sind weitgehend umfassend aber nicht abschließend und lassen eine Erbringung der Leistungen teilweise erwarten
* 8 bis 10 Punkte: Die Angaben sind umfassend und ausführlich und lassen in ihrer Darstellung die Erbringung der Leistungen vollumfänglich erwarten

Das Gesamtergebnis wird nach folgender Formel ermittelt:  
Gesamtergebnis = (Bewertungspunkte \* 0,6) / (Gesamtpreis / 1000 \* 0,4)

Der Auftrag wird anhand des Gesamtergebnisses vergeben.

**4. Übersicht und Formular zum Angebot zu den zu erbringenden Leistungen**

**Nutzen Sie bitte ausschließlich diese Tabelle zur Darstellung Ihres Angebots**

| *Leistungen / Arbeitspakete* | *Anzahl der benötigen Arbeitstage* | *Kosten (netto) pro Arbeitstag* | *Kosten des Arbeitspakets (netto) in Euro* |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Erstellen einer räumlichen und textlichen Skizze für die Ausstellung** |  |  |  |
| Überprüfung und Überarbeitung der angesetzten BUGA-Standorte und räumlichen Konzeption der Bewerbungsunterlagen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **2. Entwicklung eines übergeordneten Raumkonzeptes** |  |  |  |
| Erstellung eines übergeordneten Raumkonzeptes zur Verortung der zusätzlichen dauerhaften Infrastrukturmaßnahmen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **3. Darstellung Planungsbedarfe sowie Fortführung Bauablauf- und Planungsterminplan** |  |  |  |
| Darstellung der Planungsbedarfe und notwendigen Planungsverfahren in Schemata und textlichen Festsetzungen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **4. Erstellung Machbarkeitsstudie schwimmende Blumenhallen / Wassertaxi** |  |  |  |
| Prüfung und Konkretisierung der Notwendigkeiten zur Umsetzung der schwimmenden Blumenhallen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **5. Machbarkeitsstudie touristische Ikonen** |  |  |  |
| Erstellung Machbarkeitsstudie „touristische Ikonen“ für das Obere Mittelrheintal als Ergänzung der vorhandenen Destinationen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **6. Erstellung eines Leit- und Informationssystems** |  |  |  |
| Erstellung eines Leitsystems als Grobkonzept auf Basis der räumlichen und textlichen Skizze zur frühzeitigen Implementierung in den jeweiligen Kommunen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **7. Betrachtung Klimaereignisse** |  |  |  |
| Ableitung genereller möglicher Risiken und Aufstellung erster notwendiger Planungs- und Maßnahmenschritte für extreme Klimaereignisse während der Baumaßnahmen und Durchführung auf den BUGA-Flächen  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **8. Abstimmung und Ergebnispräsentation** |  |  |  |
| Inhaltlich-organisatorische Prozessabstimmung sowie Vorstellung und Diskussion der Zwischen- und Endergebnisse (inkl. Vor- und Nachbereitung)  Ausführliche und abschließende Darstellung der angebotenen Leistung |  |  |  |
| **9. Aufstellung der Gesamtkosten** |  |  |  |
| **Gesamtpreis Netto** |  |  |  |
| **Mehrwertsteuer** |  |  |  |
| **Gesamtpreis** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **J. Angaben zum Bieter** | |  |  |  |
| Unternehmen / Bieter |  | | | |
| Alleiniger Ansprechpartner / Name, Vorname |  | | | |
| Anschrift |  | | | |
| Telefonnummer |  | | | |
| E-Mail |  | | | |
|  |  | | | |
| Ort, Datum |  | | | |
| Aussagen zu Bietergemeinschaft oder Unterauftragnehmern | (Nicht zutreffendes bitte streichen)  Wir bieten alleine an.  Wir bieten in Bietergemeinschaft an.  Wir bieten mit Unterauftragnehmern an. | | | |
| Stempel und Unterschrift |  | | | |
| **K. Angaben zu möglichen Unterauftragnehmern oder Bietergemeinschaft (Bitte ggf. weitere Zeilen einfügen)** |  | | | |
| **Unternehmen** |  | | | |
| Name, Vorname |  | | | |
| Anschrift |  | | | |
| Telefonnummer |  | | | |
| E-Mail |  | | | |
| **Unternehmen** |  | | | |
| Name, Vorname |  | | | |
| Anschrift |  | | | |
| Telefonnummer |  | | | |
| E-Mail |  | | | |
| **Unternehmen** |  | | | |
| Name, Vorname |  | | | |
| Anschrift |  | | | |
| Telefonnummer |  | | | |
| E-Mail |  | | | |